**基于社区化网络的**

**视频动态团购APP**

**——项目需求工程**



**会**

**议**

**纪**

**要**

课 程： 软件需求分析原理与实践

题 目：基于社区化网络的视频动态团购APP项目需求工程

专 业： 软件工程

班 级： 1802

项目小组： G05小组

会议纪要

|  |  |
| --- | --- |
| 会议时间：2021.04.06 | 会议地点：明德I 413 |
| 会议主持： 邢海粟 | 记录人员： 陈正祎 |
| 参与人员: 邢海粟、朱涵、黄德煜、章拾瑜、陈正祎 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会议内容 | | |
| 1. 组内评审 2. 由于组内成员提交的文档存在些许错误，有点浮躁，进行了team building，提振小组成员士气 3. 针对甘特图对本阶段任务进行了督促以及重申要求 4. 本次任务划分 5. 用户群分析、选择产品代表 6. 用例图需包含的角色有“团长”、“顾客”、“平台管理员”、“供应商”，并进行文档分析 7. UML2.0 第4-8章内容整理，以及对应的翻转ppt制作 | | |
| 会议结论 | | |
| 1. 讨论结果 2. 本周四之前需要完成实例图文档及visio文件、用户群分析文档的初稿；本周四晚上进行文档评审，并在周日前完成v0.1.0终稿。 3. UML2.0 第4-8章内容整理，注意别抄书，要有扩展和思考   二、组内分工 | | |
| 成员 | 负责内容 | 备注 |
| 邢海粟 | 用例图“团长”、“顾客”角色以及对应文档；UML2.0第8章内容整理 | 实例图需要在周四前完成，文档可以先做初版，后续完善 |
| 朱涵 | 用户群文档、翻转课堂ppt制作 | 本周四评审前需要完成用户群文档的初版，在本周日前完成总体内容的完善 |
| 陈正祎 | 用例图“平台管理员”、“供应商”角色以及对应文档；UML2.0第6章内容整理 | 实例图需要在周四前完成，文档可以先做初版，后续完善 |
| 章拾瑜 | UML2.0第4-5章内容整理 |  |
| 黄德煜 | UML2.0第7章内容 |  |
| 待办事项 | | |
| 1. 需提交文档 2. 用户群分析文档 3. 用例图以及用例分析报告 4. 翻转课堂ppt | | |