**基于社区化网络的**

**视频动态团购APP**

**——项目需求工程**



**会**

**议**

**纪**

**要**

课 程： 软件需求分析原理与实践

题 目：基于社区化网络的视频动态团购APP项目需求工程

专 业： 软件工程

班 级： 1802

项目小组： G05小组

会议纪要

|  |  |
| --- | --- |
| 会议时间：2021.05.11 | 会议地点：明德I 413 |
| 会议主持： 邢海粟 | 记录人员： 陈正祎 |
| 参与人员: 邢海粟、黄德煜、章拾瑜、陈正祎、朱涵 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会议内容 | | |
| 1. 组内评审 2. 头脑风暴讨论中心思路 3. 明确本阶段工作的质量要求 4. 本次任务划分 5. 用例图及用例文档 6. 原型界面 7. Cornerstone需求管理 8. 数据字典 9. SRS文档 | | |
| 会议结论 | | |
| 1. 讨论结果   1.用例文档中用例描述的内容需要和数据字典对应上，黄德煜写用例图的时候需要结合数据字典，如果出现数据字典缺失的情况，暂时记录下来，在周四评审前交给陈正祎补齐（需要给补齐预留时间，不要太赶）  2.用例图导出JPEG传上来，用例文档和需求说明书中要使用没有网格的图片截图  3.暂时先确定使用cornerstone需求管理工具，网址：  https://www.cornerstone365.cn/  大家都去注册一下。然后我把你们都拉进团队  二、组内分工 | | |
| 成员 | 负责内容 | 备注 |
| 邢海粟 | 高保真原型设计 |  |
| 朱涵 | SRS文档补齐及ppt |  |
| 陈正祎 | 数据字典、流程图、管理员低保真界面 |  |
| 章拾瑜 | 高保真原型设计 |  |
| 黄德煜 | 用例图及文档 |  |
| 待办事项 | | |
| 1. 需提交文档   1、用例图及用例文档  2、原型界面  3、Cornerstone需求管理  4、数据字典  5、SRS文档 | | |