会议纪要

|  |  |
| --- | --- |
| 会议时间：2021.05.13 | 会议地点：理四 508 |
| 会议主持：邢海粟 | 记录人员： 陈正祎 |
| 参与人员: 陈幼安、邢海粟、陈正祎、朱涵、黄德煜 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会议内容 | | |
| 1. 组内评审   1.界面原型确认  2.需求确认  3.中心之路、移情图确认：  要点一：动态两种板块：  要点二：好友推荐系统：   1. 本次任务划分   原型界面修改  数据字典修改  用例图修改 | | |
| 会议结论 | | |
| 1. 讨论结果   移情图确认：check  中心之路：check  原型界面：check，细节修改  需要添加：  社区页：地图->地图上各有种团购点位的定位  做一个table栏直接导向普通日常动态  订单页:参团:  发布：提货:订单类型包含：什么时候提  二、组内分工 | | |
| 成员 | 负责内容 | 备注 |
| 邢海粟 | 高保真原型 |  |
| 朱涵 | SRSppt |  |
| 陈正祎 | 数据字典修改、用例图修改 |  |
| 章拾瑜 | 高保真原型 |  |
| 黄德煜 | 用例图修改 |  |
| 待办事项 | | |
| 1. 需提交文档   SRS需求文档、SRSppt | | |

：