**基于社区化网络的**

**视频动态团购APP**

**——项目需求工程**



**会**

**议**

**纪**

**要**

课 程： 软件需求分析原理与实践

题 目：基于社区化网络的视频动态团购APP项目需求工程

专 业： 软件工程

班 级： 1802

项目小组： G05小组

会议纪要

|  |  |
| --- | --- |
| 会议时间：2021.06.15 | 会议地点：明德I 412 |
| 会议主持： 邢海粟 | 记录人员：章拾瑜 |
| 参与人员: 陈幼安、邢海粟、朱涵、章拾瑜、朱涵、陈正祎、倪天伦 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会议内容 | | |
| 1. 明确变更的内容 2. 查看变更的影响范围 3. 对变更请求进行评估（工作量等） 4. 同意变更 5. 本次任务划分 | | |
| 会议结论 | | |
| 1. 讨论结果   变更的内容：  1.增加取货方式：增加一条取货方式为配送上门，由团长发货后，提供快递单号，展示快递详情。  2.团单与动态相链接：可以通过用户的动态，查看相关的团单  同意需求变更  二、组内分工 | | |
| 成员 | 负责内容 | 备注 |
| 邢海粟 | 需求变更申请表 |  |
| 朱涵 | 清单 |  |
| 陈正祎 | CBC需求变更图 |  |
| 章拾瑜 | CDB需求变更章程、需求变更会议报告 |  |
| 黄德煜 |  |  |
| 待办事项 | | |
| 1. 需提交文档 | | |