**基于社区化网络的**

**视频动态团购APP**

**——项目需求工程**

项

目

章

程

课 程： 软件需求分析原理与实践

题 目：基于社区化网络的视频动态团购APP项目需求工程

专 业： 软件工程

班 级： 1802

项目小组： G05小组

**修订记录**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **版本** | **修订日期** | **修订人** | **修订说明** | **修订状态** | **审批日期** | **审核人** | **批准人** |
| 0.0.1 | 2021-03-10 | 黄德煜 | 首次创建 | S | 2021-03-14 | 朱涵 | 邢海粟 |
| 0.0.2 | 2021-03-14 | 邢海粟 | 修改和完善 | M | 2021-03-14 | 朱涵 | 邢海粟 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**修订状态：S--首次编写，A--增加，M--修改，D--删除；**

**日期格式：YYYY-MM-DD。**

目录

[1.项目概述 4](#_Toc67674361)

[1.1项目名称 4](#_Toc67674362)

[1.2项目主要工作 4](#_Toc67674363)

[1.3项目周期 4](#_Toc67674364)

[2.项目目的 4](#_Toc67674365)

[2.1项目目标 4](#_Toc67674366)

[2.2时间目标 4](#_Toc67674367)

[2.3可交付成果目标 5](#_Toc67674368)

[2.4费用目标 5](#_Toc67674369)

[2.5 项目工作范围 5](#_Toc67674370)

[3.项目管理团队 5](#_Toc67674371)

[4.项目可交付成果 6](#_Toc67674372)

[5.团队各成员应提供的配合 8](#_Toc67674373)

[6.项目审批要求 8](#_Toc67674374)

[7.本章程批准 8](#_Toc67674375)

# 1.项目概述

## **1.1项目名称**

基于社会化网络的视频动态团购APP

## 1.2项目主要工作

充分了解用户需求，按现有的系统进行需求工程的逆向工程，根据已有系统和学长的资料进行整体构建和系统构思，文档的编写，整理，发布，文档包括：项目需求工程计划，阶段评审，可行性报告分析，需求报告分析，总体设计报告。

## **1.3项目周期**

2021年3月7号至2021年6月10日

# 2.项目目的

## **2.1项目目标**

构建一个社区团购APP，以互联网+作为运作的载体，以视频动态为团购特色，同时满足社交性需求，技术性需求，生活性需求等多方面需求，通过对于案例的分析以及跟助教的需求确认来实现项目的构建计划以及需求分析。最终达到实践项目的效果。解决工程类实践性学科在教学过程中实践不足的问题。

2.2时间目标

本项目要求于2021年3月7日开始，最晚于2021年6月10日结束。本项目的结束以项目经理正式发布项目结项的通知日期为准。

## **2.3可交付成果目标**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目进程 | 里程碑 |
| 启动阶段 | 《可行性分析报告》、《项目章程》 |
| 计划阶段 | 《项目总体计划》 |
| 计划阶段 | 《需求开发计划》 |
| 执行阶段 | 《需求规格说明书》 |
| 执行阶段 | 《需求变更控制文档》 |
| 执行阶段 | 《系统设计说明》 |
| 执行阶段 | 《概要设计说明》 |
| 监控阶段 | 会议纪要及录音 |
| 收尾阶段 | 《项目总结报告》 |

## **2.4费用目标**

## **2.5 项目工作范围**

# 3.项目管理团队

# 4.项目可交付成果

# 5.团队各成员应提供的配合

# 6.项目审批要求

# 7.本章程批准